9.11 周末出差 雷茵 工程交接

下一个接手的人从第 4 节和第 8 节开始读

由 2026-09-11-rayen-handover.md 自动生成 · 2026-09-11 · 改内容请改 Markdown 再重新生成

# 9.11 周末出差 雷茵 工程交接

交接人：Claude（johns 机器）｜日期：2026-09-11｜接手前先读第 4 节和第 8 节。  文件名用 ASCII。 Git Bash 在 Windows 下对中文路径的 pathspec 匹配不稳， git commit -- <中文路径> 会直接报 did not match any file，而且报得很安静 —— 你以为提交了，其实什么都没进去。这份文件叫 2026-09-11-rayen-handover.md 就是这个原因，别改成中文名。

## 1. 三十秒版本

雷茵（中山市雷茵五金制品有限公司，RAYEN）是一个独立的中文站，

跟 HYDE / cantonlock 共用一套 Next 工具链和一个 git 仓库，但输出到不同的目录、不同的 vhost。

- 源码：src/app/zh（中文）、src/app/zh-en（英文）

- 构建产物：out-rayen/，英文在 out-rayen/en/

- 预览域名：https://spoonercantonlock.stahlock.com/（正式域名未定，robots 全站 Disallow）

- 在售：75 个型号 / 6 个品类 / 518 张图（HYDE 那 580 多个型号不在这个站上）

`/zh-en/` 永远是 404，那不是 bug。 它是构建期前缀，部署后英文在 /en/。

状态：本次全部工作已提交并推送（最后一个提交 5d49426ca9）。线上和磁盘一致。

接手可以直接从第 7 节开始干活。

## 2. 雷茵的六条纪律

HYDE 有它自己的六条；这是雷茵的。

### 一、purge 只由甲方做

构建 out-rayen/、提交、推送，最后写一句「记得 purge」。到此为止。

不要开 Cloudflare 后台、不要找 API token、不要调 purge 接口、不要去研究边缘缓存为什么看着是旧的。

更不要暗示 purge 已经发生过。登录页、超时的控制台、没有 token、边缘缓存是新的、源站部署成功 ——

这是五件不同的事，没有一件等于 purge。

### 二、绝不生成想象出来的金属产品

不是「提示词写好点就能过」的质量线，是品类规则。

孔位、螺距、方轴、背距、安装中心距在开模那一刻就定死了。

生成出来的执手看着像那么回事，孔位是错的，装不上去 —— 而买家赔进去的是一整批货。

可以做的：把真实照片修干净、白化、去背景、纠正透视、统一阴影、把甲方自己的展会照片调正。

不可以做的：生成不存在的产品、给真产品加减零件、拼一个工厂不成套卖的「套装」、一张图里混表面处理。

出图前问一句：买家能不能拿着这张图去车间订到这个零件？需要加注解才行，就不发。

### 三、专业感比好看重要

买家买的是「这家供应商不会出错」这个信念。装饰最多是中性的 ——

一个动效不会让孔位变正确，一个拼命想打动人的页面读起来像在补偿什么。

一个写明的尺寸胜过一个首屏动画；一张规格表胜过一个渐变。

一致性本身就是论证：十五张一模一样打光的产品板说「这是一家有流程的工厂」，

十五张各拍各的说「这些图是从别处凑来的」。

不知道就说不知道：缺的尺寸写短横线。买家抓到一个编出来的数字，会把整张表都打折。

### 四、白底只放 product finder

白底是给可筛选的产品检索页用的。内容页、公司页、品质页不要整片纯白铺开 ——

这个站的层次靠 --color-surface / --color-surface-alt 和线框分区，不靠大白块。

### 五、共享工作树

Claude 和 Codex（以及并行的另一个 Claude 会话）共用同一个 checkout，没有全局锁。

- 动批量文件前，在 docs/collaboration/NOW.md 加一行；提交完删自己那行，不删别人的。

- 只按明确路径暂存：git add -- <paths>。共享脏树里绝不用无差别批量暂存。

- 构建完先 `git add out/ out-rayen/` 再 `git commit`。 pathspec 形式不会加未跟踪的新文件 ——

2026-09-10 就这样漏掉了 1,871 个文件，首页 <script> 引的 chunk 全 404。

- 看见一堆不认识的改动是正常的，不是停下来调查的信号。out/ 一个目录就 2,350 个文件。

- out/ 脏 = 接力棒在别人手上，别构建、别碰 out/。

### 六、做完一条推一条

甲方 2026-08-31：「做完你就立即推送部署」。2026-09-07：「不打断，你继续工作，做完一条推送一条」。

已授权的活不要反复请示。把长任务切成能独立发布的段，每段验完就提交推送。

服务器每 5 分钟 git pull，没推的提交对谁都没用。

检查不过就修或者回滚 —— 「先放着不推」不是第三个选项。

## 3. 仓库地图与命令

### 雷茵相关的文件在哪

| 路径 | 是什么 |
| --- | --- |
| src/data/rayen.ts | 数据边界。读 products-zh.json，按 sites.includes("rayen") 过滤 |
| src/data/rayen-i18n.ts | 中英文案都在这里。改文案只改这个文件 |
| src/components/rayen/pages.tsx | 八个页面的正文，按 locale 取参数。两套路由都是薄壳 |
| src/components/rayen/Chrome.tsx | 页头页脚，一套组件两种语言 |
| src/components/rayen/primitives.tsx | Shell / Photo / NoPhoto / SpecTable / ProductCard / FactStrip |
| src/components/rayen/Gallery.tsx | 产品图库（客户端组件） |
| src/app/zh/** · src/app/zh-en/** | 路由薄壳，各 8 个页面 |
| content/rayen/site.json | 品牌数据、联系方式、中英字段 |
| content/products/*.json | 型号数据。sites 字段决定上哪个站 |
| scripts/build-chinese-mirror.mjs | 生成 src/data/generated/products-zh.json，同时产出中英两套 |
| scripts/build-rayen-site.mjs | 把 out/zh 抬成 out-rayen/，out/zh-en 抬成 out-rayen/en/ |

### 图片流水线（顺序不能换）

npm run rayen:images

等于四步串起来：

1. build-rayen-product-images.mjs —— 去水印

2. delocalize-drawings.mjs —— 图纸上的日文改中文、他厂编号改掉

3. square-rayen-plates.mjs —— 竖长/超宽的白底产品图补白边成正方形

4. brand-rayen-images.mjs —— 打雷茵标

为什么不能换顺序：补白边会移动画面坐标，delocalize-drawings 的坐标是按原图量死的，

必须在补白边之前跑。打标必须最后，否则补白边会把标挤到画面中间。

检查（CI 用，不写文件）：

npm run rayen:images:check

### 常用命令

npm run rayen:mirror        # 重新生成中英镜像数据

npm run rayen:site          # 只重跑 out/zh → out-rayen 的搬运

npm test                    # 242 个测试

npm run deploy:prep         # 完整发布构建 + 全部发布检查

## 4. 当前状态与本次验证结果

### 已经上线的

| 项 | 提交 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 英文版（同域名 /en/，八页两语言一套组件） | dd1bbbb324 | ✅ 已推送 |
| 竖长图被方框裁掉的修复（327 张受影响，实修 70 张） | 0fc5472016 | ✅ 已上线验证 |
| 图纸日文 + BRN-HB001 改写（4 张） | 0fc5472016 | ✅ 已上线验证 |
| 中文文案重写（走进雷茵「像机翻」） | bd3fe79bd0 | ✅ 已上线验证 |

### 产品图打雷茵标，518 张 —— 已完成

| 项 | 提交 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 518 张在售产品图打标，固定右下角，深浅两种墨按底色自动选 | 5d49426ca9 | ✅ 已推送 |
| 交接文档（本文件） | cec4dd7f69 | ✅ 已推送 |

提交时撞上的事，值得记一笔：另一个会话（在做西语排版）留下了一个 .git/index.lock，

零字节、十四分钟没动过、HEAD 也没前进 —— 是僵尸锁，不是有人正在写。

判断方法：锁文件 mtime 有没有变、HEAD 有没有前进、tasklist | grep git 是不是真的在跑。

确认之后把它移到 `tmp/claude-stale-lock/` 而不是删掉，再正常提交。

别拿真提交去试探锁（第 8 节第一条就是这么来的），只用 ls .git/index.lock。

### 本次验证结果

npm test                 242 / 242 通过

npm run rayen:images:check

products-rayen/ 与源图一致（3265 张）

图纸本地化检查通过：4 张都能定位

产品图缩放检查通过：518 张，没有会被方框裁掉的

产品图品牌标检查通过：518 张都带标

npm run deploy:prep      死链审计 1369 页 / 101,187 条内链 / 30,012 个资源引用 全过

语义 SEO 问题 0

✅ out/ 比所有源文件都新

### 全站品牌排查（这轮做的，结论是干净的）

| 位置 | 结果 |
| --- | --- |
| 站点 logo /images/rayen/logo.webp | 本来就是 RAYEN 雷茵 ✅ |
| 75 张产品主图 | 无任何别家标记 |
| 350 张实景照 | 无签名、无标牌 |
| 44 张图纸 + 168 张线稿 | 日文与 BRN-HB001 已改 ✅ |
| 水印账本 | 雷茵在售图 0 张曾带水印 |
| 16 张清不干净的 | 本来就不进雷茵站（镜像会剔除）✅ |

所以打标那一步只做加法，没有「换掉」谁。

## 5. 卡在工厂的七条

这七条都不是代码问题，是等甲方给东西。别自己编，编了就违反第二、第三条纪律。

1. 雷茵自己的电话 —— content/site-settings.json 里的号码是 HYDE 的（美国号）。

现在页脚和联系页显示短横线。

2. 雷茵自己的邮箱 —— 同上，现有的是 @cantonlock 域，属于另一家公司。

3. 微信号 / 微信二维码 —— 联系页留着位置。

4. 营业执照扫描件 —— 品质页现在写明「证书扫描件我们还没有放上来」。

要带编号看得清的原件，糊的不如不放。

5. 检测报告（如有） —— 有没有 BHMA / EN / CE 都不知道，所以一个字都没写。

6. 正式域名 —— 定了之后要同时改：content/rayen/site.json 的 preview.host、

build-rayen-site.mjs 里的 robots.txt（现在全站 Disallow: /）、nginx vhost。

robots 要和域名在同一个提交里改，不能提前放开。

7. ICP 备案 —— 服务器在法兰克福，没有粤ICP备可填，页脚留空。

编一个是任何人十秒钟就能在 beian.miit.gov.cn 查穿的、有刑责的谎。

哪天迁到境内主机并备案了，号填在 Chrome.tsx 页脚那个位置。

## 6. 需求数据四件事

老板给过一张《产品网站模块表》，要求每个产品页都对得上。现在只做到一半。

| 字段 | 现状 |
| --- | --- |
| 类别 / 材质 / 表面处理 / 尺寸 / 产品图 | ✅ 已有 |
| 间距（中心距）/ 重量 / 安装孔径 | ⚠ 部分型号有，大量空着 |
| 施工（安装方式）/ 机能 / 备考 | ❌ 基本没有 |
| 价格 | ❌ 故意不做，也不要从 artunion 抄 |
| 系列 / 施工案例 / 目录位置 | ❌ 没有 |

四件事：

1. artunion.co.jp 抓规格 —— 按型号匹配，不要按标题或图片匹配（会串）。

要的是 重量 / 施工 / ピッチ（间距）。价格一律不抓。

2. 补齐 重量 / 安装孔径 / 中心距 —— 首页那句「每个型号都有独立规格表：材质、尺寸、

中心距、安装孔径、重量和表面处理」已经这么写了，表里必须真有这几栏，

否则损失的不是这一句，是整张表的可信度。

3. 机能 / 备考 —— 锁类才有（功能代号：入户、通道、浴室、教室、库房）。拉手类没有，别硬塞。

4. 系列归并 —— styleFamily 字段已经在用（同款式执手↔拉手成套），可以扩展成"系列"。

## 7. 下一个人该做的三件事

按这个顺序。

### 一、artunion 规格抓取

见第 6 节第 1 条。按型号匹配，不抓价格。

抓完写进 content/products/*.json，跑 npm run rayen:mirror，

新出现的规格标签要在 zh-terms 里补中文 —— 否则

src/lib/rayen-paths.test.ts 里那条 --check 会直接让 CI 挂掉（这是故意的，

半中半英的规格表没人看）。

### 二、补齐 重量 / 安装孔径 / 中心距

首页那句话已经承诺了「每个型号都有独立规格表：材质、尺寸、中心距、安装孔径、重量和表面处理」。

买家点进去发现说好的一栏不存在，损失的不是这一句，是整张表的可信度。

要么把数据补上，要么把这句话改短 —— 两者选一，别让它空着。

（2026-09-10 已经因为「背距」踩过一次：目录里大部分是拉手，拉手没有背距。）

### 三、中文文案继续打磨

走进雷茵已经重写过了。剩下 品质与认证 / 合作与定制 / 联系我们 还是偏短偏硬。

参考语体：悍高 higold.com（企业开篇怎么写）、坚士 janes-lock.com.cn

（一家工厂怎么陈述厂区、产能、认证）。顶固 dinggu.net 的 /about.html 已经 404，别浪费时间。

判断机翻的诀窍：不看用词，看句子骨架。

「经验始于」是 "experience begins in"；三样以上的东西用「与」连是英文列表习惯；

「从…到…」后面不断句直接接谓语，中文读起来没有关节。

## 8. 上一任欠的两件事

### 一、一个空提交信息的提交，已经推上去了

bc7af2e4c6，提交信息是空的。当时拿 git commit -F /dev/null --allow-empty-message

去试探索引锁 —— 这是个坏主意，它真的建了一个提交。

没有 amend，因为同一分支上还有别的会话在干活，改写已推送的历史会连累他们。

就让它留着。探测锁只用 `ls .git/index.lock`，永远不要拿真提交去试。

### 二、一次把别人半写完的 JSON 提交进去了

git add -A -- content 扫进了另一个会话正在写的 5 个产品 JSON（bh55–58、dv04），

提交上去是截断的、解析不了的。后来补了一个提交修回来。

教训：只按明确路径暂存，永远不要在共享脏树里用 `-A`。

## 9. 八个踩过的坑

1. `git add` 被索引锁挡掉，但 `&&` 链把错误吞了 ——

git add ... >/dev/null 2>&1; git commit 看起来成功了，其实什么都没加。

提交前必须验 git status --short out/ | grep -c '^??' 是不是 0。

2026-09-10 就是这样漏了 1,871 个文件，HTML 返回 200、chunk 全 404，

甲方浏览器上写着 "This page couldn't load"。

2. `git commit -- <中文路径>` 静默匹配不到 ——

Git Bash / Windows 下中文 pathspec 不稳。新文件一律用 ASCII 文件名。

3. Windows errno -4094（UNKNOWN） —— sharp 用 sharp(路径) 读图时会一直占着文件句柄，

往同一个路径写就报这个错。先 `readFileSync` 成 Buffer 再交给 sharp，就地覆盖才安全。

另外两个会话同时跑图片流水线也会撞出这个错 —— 所以脚本要「重试一次，还不行就跳过并报告」，

绝不能让一个文件锁死掉整条发布线。

4. 字段名写错，脚本"成功"了但只做了零头 ——

产品记录的图库字段叫 gallery，不叫 images。第一版 square-rayen-plates.mjs

读 product.images，读到空，于是只处理了 75 张主图、报告「成功」，

每个产品页的其余视图全都还是裁的。两个字段名都读，改名不会再让它悄悄缩水。

5. 新增品类要注册五处 —— content/categories.json 的 image、

configurator.ts 的 OPTION_NOTES、OPTION_NOTES_ES、category-sourcing.ts，

而且子品类也必须有 `image`，否则构建会在 /_not-found 崩，

报 Cannot read properties of undefined (reading 'src') —— 报错位置和真正的原因毫无关系。

6. `/zh-en/` 必须在 `/zh/` 之前替换 —— 反过来 /zh/ 会把 /zh-en/ 的前四个字符吃掉，

剩下 -en/。构建不报错、页面照样生成，只有点下去才 404。

7. `hover:underline` 这类工具类被测试禁掉了 —— short-marker.test.ts 扫的是文件文本，

所以连注释里把被禁的类名原样写出来都会让测试挂掉。

8. 客户的压缩包名比图纸更可信 —— PRE_G600 我按图纸判成「双层毛巾杆」，

客户的包名写的是「一字型淋浴门拉手」。包名赢。

还有 G2110 那张备选首页图，墙上有日文招牌「スタジオ B」，换掉了。

## 10. 发布流程

# 0. 先看接力棒在不在自己手上

git status --short out/ | wc -l          # 不是 0 就别构建，等别人提交

cat docs/collaboration/NOW.md

# 1. 图片流水线（改过图或图片脚本才需要）

npm run rayen:images

# 2. 数据镜像（改过 content/products 或文案才需要）

npm run rayen:mirror

# 3. 检查

npx tsc --noEmit

npx eslint

npm test                                  # 242 个

# 4. 完整发布构建（包含 next build + 搬运 + 死链审计 + SEO 审计）

npm run deploy:prep

# 5. 确认英文站真的出来了

ls out-rayen/en/index.html                # 不存在就是搬运没跑，别忽略

# 6. 暂存 —— 必须先 add 再 commit，pathspec 不会加未跟踪的新文件

git add out/ out-rayen/ <你改的源码路径>

git status --short out/ out-rayen/ | grep -c '^??'    # ← 必须是 0

# 7. 提交信息先写成文件，再 -F。不要把 heredoc 挂在 && 后面

#    （add 失败时 && 会短路，heredoc 根本不跑，最后提交出一个只有警告行的信息）

git commit -F /tmp/msg.txt

# 8. 推送

git push

服务器 crontab 每 5 分钟 git pull 一次，nginx 直接服务 out/（HYDE）和 out-rayen/（雷茵）。

推完最后写一句：记得 purge Cloudflare。然后就停。

### 一句话交接

英文版、缩放修复、图纸日文、中文文案重写、518 张产品图打标 —— 全部已提交推送

（到 5d49426ca9 为止），线上磁盘一致。

接手直接做两件事：artunion 按型号抓规格（不抓价格），继续磨中文文案。

七条缺料在甲方手上，别自己编。还没 purge —— 提醒甲方。