# 全量移交 — 86132 那台 → johns 那台

写于 2026-09-18。给 johns 电脑上接手的下一个会话。这份是「拿起来就能干活」的清单，不是历史。历史在 docs/collaboration/agent-updates/。仓库已同步到线上，main 与 origin/main一致。git clone 下来就是最新状态。但 git 里没有的东西有 520MB，必须另外搬，见第 2 节 —— 这是这次换机器唯一会卡住的地方。

# 0. 三十秒版

| 仓库 | github.com/SPOOOONER-FLASH/ai-website-cloner-template-master，分支 main |
| --- | --- |
| 两个站一个仓 | out/ = cantonlock.com（HYDE，英/西/葡）；out-rayen/ = rayen.cn（雷茵，中/英） |
| 雷茵站规模 | 335 条雷茵专属产品记录，700 个页面（含 /en） |
| 产品记录总数 | 921 条（雷茵 335 + 两站共用 586） |
| 图册转录进度 | 4 本客户图册里 3 本做完，第 4 本《雷茵五金》84 跨页做了 2 个系列、还剩 13 个 |
| 拉手包进度 | 54 个 UNION 包里 51 个已上架，剩 3 个：G999、T1550、T2955 |
| 测试 | npm test 335 个用例全过；npm run test:export 全绿，无死链 |
| 下一步（不用问就能开干） | 《雷茵五金》p29–p52 锌合金分体门锁系列，约 24 个跨页，是剩下最大的一块 |
| 卡住等甲方的 | 2 条，见第 5 节。都不挡住上面那一步 |

开工第一件事：

cd <仓库>

git pull

cat docs/collaboration/NOW.md          # 谁正在动哪些文件（共享工作树，必读）

cat docs/collaboration/OPEN-ITEMS.md   # 未完成事项总表（甲方 09-13 要求一直维护）

cat AGENTS.md                          # 踩过的坑，每一条都付过代价

# 1. 换机器：git 之外必须搬的东西

这一节是这次移交的重点。 仓库 clone 下来站是完整的、能构建、能部署。但只要需要重跑任何一次图片导入，或者继续转录图册，就需要下面这些。

## 1.1 客户图册 PDF（必搬，约 154MB）

现在在 86132 那台的D:\xwechat_files\wxid_kslpb8pv4u1c12_ba05\msg\file\2026-09\新建文件夹\

| 文件 | 大小 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 雷茵五金.pdf | 73MB | 84 跨页，还剩 13 个系列没转录 ← 主要工作在这 |
| 雷茵-铰链和门吸.pdf | 43MB | ✅ 已转录完（18 个型号） |
| 雷茵-不锈钢铜合页.pdf | 23MB | ✅ 已转录完（55 个型号） |
| 雷茵-不锈钢暗铰链.pdf | 18MB | ✅ 已转录完（21 个型号） |

⚠ 这四本 09-17 之后被挪进了 新建文件夹 子目录。切图脚本原来是硬编码路径的，今天已改成命令行参数，所以放哪都行，但得告诉它放哪：

node scripts/catalogue-cutters/cut-rayen-catalogue.mjs "<雷茵五金.pdf 的完整路径>"

# 或者一次设好，几个切图脚本都能用：

export RAYEN_CATALOGUE_DIR="D:/.../新建文件夹"

同目录还有 54 个 UNION 拉手 zip（大拉手*.zip），以及两本不能上站的参考图册（KANEE凯理五金2025产品图册.pdf、川口技研那本）—— 见第 6 节。

## 1.2 已解包的图片源目录（必搬，约 520MB）

content/rayen/*.json 里每份清单的 sourceRoot 都指向这些目录。没有它们，`ingest-union-handles.mjs` 跑不了（站上已发布的图不受影响，那些在仓库里）。

| 目录 | 大小 | 对应清单 |
| --- | --- | --- |
| C:/Users/86132/rayen-batch5-by-model | 237M | union-handles-b5.json（45 个型号） |
| C:/Users/86132/rayen-batch6-by-model | 179M | union-handles-b6.json（37 个） |
| C:/Users/86132/rayen-batch7-by-model | 19M | union-handles-b7.json（3 个） |
| C:/Users/86132/rayen-batch8-by-model | 21M | union-handles-b8.json（2 个） |
| C:/Users/86132/rayen-batch9-by-model | 7M | union-handles-b9.json（3 个） |
| C:/Users/86132/rayen-batch10-by-model | 16M | union-handles-b10.json（7 个，昨天刚上） |
| C:/Users/86132/rayen-union-rebuilt | 16M | union-handles-rebuilt.json |
| C:/Users/86132/rayen-pivot-by-model | 3.5M | pivot-sets.json（38 个天地轴） |
| C:/Users/86132/rayen-catalogue-italian | 1.5M | 意式极简 10 个 |
| C:/Users/86132/rayen-catalogue-kaiser | 3.5M | 凯撒 24 个 |
| C:/Users/86132/rayen-catalogue-hinges | 7.2M | 平开合页 55 个 |
| C:/Users/86132/rayen-catalogue-hidden | 3.8M | 暗铰链 21 个 |
| C:/Users/86132/rayen-catalogue-hydraulic | 4.9M | 液压铰链 + 门吸 18 个 |

搬法：整个 C:\Users\86132\rayen-* 拷到 johns 那台的 C:\Users\johns\，然后把清单里的 sourceRoot 从 C:/Users/86132/ 批量改成 C:/Users/johns/。（batch2–4 的 sourceRoot 本来就写着 C:/Users/johns/Desktop/...，那台上应该还在。）

不搬也能活：站是完整的，日常改文案、改样式、构建部署都不需要它们。只有「重跑导入」和「改某个型号的图」会用到。但继续转录图册一定需要 1.1 的 PDF。

C:/Users/86132/rayen-union-scrape（406M）是 UNION 官网抓取的原始快照，已经提炼进 content/rayen/artunion-specs.json，不必搬。

## 1.3 环境

npm ci          # Node 24；sharp 与 mupdf 都在 package.json 里了

⚠ mupdf 是今天才加进 devDependencies 的。在这之前它只装在临时目录里，所以 scripts/catalogue-cutters/ 那三个已提交的切图脚本，在干净的 clone 上根本跑不起来。现在 npm ci 之后直接能跑。

# 2. 仓库、构建、部署

## 2.1 两站边界

| 只影响雷茵 | 只影响 HYDE | 两站共用 |
| --- | --- | --- |
| src/app/zh/、src/app/zh-en/ | src/app/(en)/、/es/、/pt/ | content/products/*.json |
| src/components/rayen/ | src/components/site/ | content/categories.json |
| src/data/rayen.ts | content/site-settings.json | public/images/products/ |
| content/rayen/ | public/images/products-hyde/ |  |
| content/i18n/zh-terms.json | out/ |  |
| public/images/products-rayen{,-en}/ |  |  |
| out-rayen/ |  |  |

雷茵页面不 import 任何 HYDE 组件，反之亦然。

## 2.2 一次完整发布

npm run build                                   # 同时产出 out/ 和 out-rayen/

node scripts/prune-stale-exports.mjs --write    # 清掉变成软 404 的旧路由

node scripts/retain-previous-assets.mjs         # 保留上一版 JS 块，别让在途访客白屏

npm test                                        # 335 个

npm run test:export                             # 死链、SEO、跳转、分段布局

git add -A && git commit && git push

服务器每 5 分钟 git pull，nginx 直接发。服务器上不用做任何事。

⚠ `npm run xxx | tail` 会吞掉退出码（管道的退出码是 tail 的）。这周 test:export 就因此假绿过一次。要判断成败：npm run test:export > log 2>&1; echo $?。

## 2.3 合并规矩（这周踩了四次）

永远不要 rebase 这个仓库。 out/ 和 out-rayen/ 是提交进仓库的构建产物，一万五千个文件，rebase 会变成一场灾难。

正确姿势，这周和葡语会话抢了四轮之后定下来的：

git fetch origin

git merge origin/main --no-edit                 # 冲突基本全在 out/ out-rayen/

git checkout --ours -- out out-rayen            # 导出树一律 --ours

git add out out-rayen

git diff --name-only --diff-filter=U            # 必须是 0；非导出冲突要一个个看

git commit --no-edit

git push                                        # ← 先把 ref 抢下来

# 然后立刻完整重跑 build + prune + retain + test，再提交推送一次

为什么要推两次：--ours 那一版的 out/ 只有自己这边的页面，对方那几个提交的成果不在里面。先推是为了不再输掉下一轮竞争（重跑一次 build 要八分钟，这周因此连输三轮）；第二次推的才是两边页面都齐的构建。第二次推之前不要停下来做别的。

⚠ 真冲突出现在 content/products/*.json 时（这周出现过一次，76 个文件）：取对方的（保住他们加的语种字段），然后重跑自己那几份清单的 ingest 把摘要写回去。不要反过来 —— ingest 能重跑，手写的翻译不能。

## 2.4 别再犯的两件事

- `out/` 和 `out-rayen/` 被合并误删过一次（27,035 个文件）。推之前查一眼：

git diff --name-status origin/main -- out out-rayen | grep -c '^D'正常是几十个（旧的 _next/static 哈希目录），几千就是出事了。

- 线上 404 不等于没部署。 Cloudflare 会缓存服务器还没拉到代码时的那个 404。

判断有没有上线：curl "https://rayen.cn/xxx/?cb=$RANDOM"。

# 3. 这一周做完了什么（09-11 → 09-17）

## 3.1 雷茵产品目录：从图册到站上

四本客户图册，三本做完。全部是逐页读的，没有一个尺寸是推算的。

| 图册 | 跨页 | 上架型号 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《雷茵-不锈钢铜合页》 | 21 | 55 | ✅ 124 个产品格去重成 55 个（同代号分材质、分表面） |
| 《雷茵-不锈钢暗铰链》 | 13 | 21 | ✅ 承重 30–200kg 逐页读，标「两个铰链最大承重」 |
| 《雷茵-铰链和门吸》 | 37 | 18 | ✅ 液压铰链 6 + 门吸 12 |
| 《雷茵五金》 | 84 | 34 / 约 13 个系列待做 | 🔄 意式极简 10 + 凯撒 24 |

UNION 拉手包：第 8、9、10 批共 12 个型号（G1255/UL1255、G1660/UL443、T1138、T2681、T561、T5612、T5615、G1211/UL1016、T7610）。

雷茵站从 ~560 页长到 700 页。

## 3.2 转录方法上的几条硬规矩（都是付过代价才定下来的）

- 中文绝不烤进图片。 英文站翻不了。表面处理的中文名印在每张图下面 → 只取每格上半块；

图纸上的日文 → delocalize-drawings.mjs 按量出来的像素框改写（断面形状→截面形状、ベースプレート→底板），不是涂掉。

- 说不清量的是哪一段的数，不编标签。 35 个拉手的「突出尺寸」就是因为给说不清的

分段编了标签而错的。现在一律进清单的 heldBack，54 条。

- 能验就验。 合页代号 4x3x3.0-4BB 算出 101.6×76.2 再和图纸核对；

T2681 的总长 1925 = 362.5×2 + 1200，两档都对得上才写。

- 绿色的检查不等于图是对的。 自动检查只回答「有没有标记」，不回答「底下是不是那张图」。

每一批都逐张放大看过。

## 3.3 修掉的系统性事故（不只是这批数据的问题）

| 事故 | 影响面 | 现在怎么挡住 |
| --- | --- | --- |
| 摘要把合页叫成 "pull handle" | 55 轴承合页 + 21 暗铰链 + 4 液压合页的摘要和 SEO 描述 | buildSummary 改用记录自己的 name，拉手类目保持原样不 churn |
| ingest 重跑会整片删掉别人翻的语种字段 | 76 条记录的葡语差点全没 | ingest 只写自己那几个键，其余原样带过去 |
| ingest 重跑会悄悄删规格行 | G1255 十条规格被覆盖成五条（已修复） | 检测到会丢行就拒绝写入，要覆盖得在清单里写 overwrites |
| 中文镜像把图片 alt 全丢成「第 N 张」 | 全部 345 个雷茵型号，主站是中文站 | 按后缀翻成「尺寸图 / 安装实景 / 表面处理名」 |
| 英文站的 alt 是中文 | /en/ 全站 | labelEn 带进镜像，viewProduct 换过来 |
| -finish-a..f 只认六个字母 | 门吸 275 有九个表面处理，后三张 alt 是「view 8」 | 放宽到 a–i |
| 1,821 张图被 1:1 框裁掉 | 全站卡片 | rayen-image-fit.test.ts，超裁就红 |
| 图片被放大导致发虚 | 表面处理小图 458px 发成 1000px | size 改成上限，不放大 |
| 下载页 PDF 静默 404 | /downloads/ | 资源扫描器补上 /downloads/ |

## 3.4 站点与 SEO（同期）

- rayen.cn 放开收录、sitemap、4,872 张图补真实宽高

- Google 与 Bing 站长验证都做完了（msvalidate.01 有测试锁着，删了会静默掉验证）

- 页脚改白底 + 真 logo，手机端导航重排

- 产品图册开放下载（/downloads/，73MB 压到 8.4MB）

- 旧 PHP 站的 301 链修完（17 条跳两次）

## 3.5 另一条线（同一个仓库，另一个会话）

葡语站从零到全通路：14 个路由、645→690 页、三语 hreflang、产品名/摘要/规格/特性列表/FAQ 全量葡语化、英文残留归零。**和雷茵这边共用 content/products/*.json**，所以合并会撞 —— 见 2.3。

# 4. 接下来做什么（有先后顺序）

## 4.1 立刻可以开干：《雷茵五金》剩下的 13 个系列

页眉逐页读出来的清单（p9–p84）：

| 页码 | 系列（图册页眉原文） | 跨页数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| p9 | Minimalist Invisible Door Series 极简隐形门系列 | 1 | 意式那轮 heldBack 过：同形状配 K60 锁体，属另一系列 |
| p10 | Italian Series（第二页） | 1 | 版式和 p3–p8 不同（双语卡片、只有 BL/BS 两个表面） |
| p11–p28 | Kaiser Series | 18 | ✅ 已做（24 个型号） |
| p29–p52 | Zinc alloy rosette door locks series 锌合金分体门锁系列 | 24 | ← 下一块，剩下最大的一块。页眉还分「有底座 / 无底座」两支 |
| p53–p56 | Alluminum alloy door locks series 铝合金门锁系列 | 4 |  |
| p57–p62 | Stainless Steel door locks series 不锈钢门锁系列 | 6 |  |
| p63–p66 | Zinc alloy door locks 58 series 锌合金 58 系列 | 4 |  |
| p67 | Three bar door locks series 三杆门锁系列 | 1 |  |
| p68 | Three-dimensional adjustable hinge series 三维可调铰链 | 1 | 注意和已上架的 RY8001–8004 是否重复 |
| p69–p72 | Decorative Hardware series 装饰五金系列 | 4+ |  |
| p73 | Dark door lock series 暗门锁系列 | 1 |  |
| p74–p77 | Door stopper series 门吸系列 | 4 | 注意和已上架的 12 个门吸是否重复 |
| p78+ | Magnetic Pin / Sliding door buckle box / Decorative handle / Signs | 各 1–2 | 磁力插销、移门扣盒、装饰拉手、标识牌 |

工具链整套通了，照第 6 节的流程走即可。

## 4.2 剩下 3 个 UNION 拉手包

大拉手G999.zip、大拉手T1550-L500-L750.zip、大拉手T2955.zip—— 其余 51 个包都上架了。流程和第十批一模一样。

## 4.3 卡住的一本

不锈钢把手.pdf（10MB）—— 见第 5 节第 2 条。

# 5. 需要甲方（你）配合的 —— 只有两条挡住雷茵这边

HYDE 那边还有一长串（Web3Forms key、工厂规格、锈锁照片……），全在 docs/collaboration/OPEN-ITEMS.md，那张表不要停止维护，甲方 09-13 原话：「所有没有完成的你记着，没给你就一直提醒我。」

## 第 1 条：不锈钢把手.pdf 是不是雷茵的货？

每一页左上角印着 「Quanta Metal」，文件名也没有 雷茵- 前缀（另外三本都有）。内容是完整执手线：LH 精铸、TH 空心管、QH 空心冲压、TP 带面板、PH 大门拉手。

和川口技研那本性质一样 —— 别家的产品和照片不能直接当雷茵的发上 rayen.cn。

要么你确认这是雷茵代工/代理的货（能上，但类目描述里得把关系写清楚，不能含糊成自有产品），要么这本只作参考不上架。在你回话之前不动。

## 第 2 条：两个包名写着 T（G），包里只有 T

你自己定的规矩是「文件名称如果 T（G）的这种，玻璃门和木门 2 种都能用」。前面每一个 T（G）包（1121、2690、620、1111、2751、1131）里都同时有 T 和 G 两套文件，所以出来的是两条记录，玻璃门那一半由 G 记录承担。

这两个包不是：T（G）2681 十张全是 T2681，T（G）561 九张全是 T561/T5612/T5615。没有 G 的图纸，也没有 G 的货号。

已按 T 记（木门/金属门），没有替它们编一个 G2681 或 G561 出来 ——玻璃门那版的开孔和夹持件是另一套，编个货号就是让买家订一个不存在的东西。给 G 的图纸和货号，或者确认这两款只有 T 版。

## 顺带（不挡任何事，但一直欠着）

- 营业执照、微信二维码图片 —— 说了好几次，文件始终没到

- .cn 域名的 ICP 备案

- 现在可以去 Google / Bing 站长后台提交 https://rayen.cn/sitemap.xml 了（验证都做完了）

# 6. 上架一个新图册系列的标准流程（照抄）

# 1. 先看版式：整本的缩略图

node <切图脚本> "<PDF 路径>"          # 各图册的切法不同，见 scripts/catalogue-cutters/

# 2. 逐页读规格，写清单 content/rayen/<名字>.json

#    读不准的进 heldBack，不要编

# 3. 导入

node scripts/ingest-union-handles.mjs <清单文件名>

# 4. 图片流水线（顺序不能换，四步都是原地改写）

npm run rayen:images

#   = build-rayen-product-images（去水印）

#   → delocalize-drawings（日文→中文，按量出来的像素框）

#   → square-rayen-plates（补白成正方）

#   → brand-rayen-images（按语种打 RAYEN 标）

# 5. 衍生数据（不重算会过期）

node scripts/build-rayen-image-dims.mjs

node scripts/build-product-image-config.mjs

npm run assets:doorprep

npm run assets:watermark

node scripts/build-branded-editorial-list.mjs --write

npm run redirects:legacy

# 6. 中文镜像（英文是源，中文是生成的）

npm run rayen:mirror

npm run rayen:mirror:report     # 还有英文残留的值会列出来

# 7. 发布（见 2.2）

每一批都要做的人工核验：把切出来的图拼成一张联络表，逐张放大看。自动检查只回答「有没有标记」，不回答「底下是不是那张图」。

## 不能上站的两本参考图册

- KANEE凯理五金2025产品图册.pdf —— 凯丽的图。甲方原话：

「凯丽的图我们有权用，但是只做补充，不替换现在的首图，回头换的时候我告诉你」。后来补充：新图册型号可以用凯丽/图册图做首图；已有型号的首图永远不换。

- 川口技研（ホスクリーン）那本 —— 日本厂商，封底写明禁止无断转载。

只能拿来研究品类结构和规格写法，图和文案一律不进站。

# 7. 三条不能破的规矩（全部来自甲方本人）

- 不写没有把握的尺寸。 规格表里查不到的一栏是短横线，不是一个看起来合理的数字。

- 不替甲方编货号、编颜色名、编材质。 包名比图纸可信（AGENTS.md 踩坑第 8 条），但两个都没有的时候就是没有。

- 中文不烤进图片。

# 8. 验收：接手后先跑一遍这四条

git pull && git status -sb                  # 应该是 ## main...origin/main，没有 ahead/behind

npm ci

npm test                                    # 335 passed

npm run build > /tmp/b.log 2>&1; echo $?    # 0；末尾应报 out-rayen 700 个页面

跑通了就说明这台机器上的环境是好的，可以从第 4.1 节开始干活。